ДОГОВОР

на оказание услуг по разработке сайта

________                                                                                          «     »  ________20____г.

Наименование___________ БИН/ИИН_______, в лице _____________ действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и наименование__________________________, ИИН/БИН___________________ в лице _________________, действующего на основании _______________, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Исполнитель обязуется по техническому заданию Заказчика оказать комплекс услуг согласно Приложению №1, которое является неотъемлемой частью данного Договора, а именно разработать и предоставить сайт, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в соответствии с выставленными счетами.

1.2. Услуги считаются оказанными в полном объеме после передачи Заказчику или его представителю результатов выполненных работ на любом цифровом носителе или загрузке сайта на сервер хостинга и демонстрации Заказчику, а также подписания Акта приема-сдачи выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Сроки выполнения работ Исполнителем устанавливается Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору.

2.2. Заказчик имеет право знакомиться с ходом работ Исполнителя на любом этапе оказания услуг не вмешиваясь в его деятельность.

2.3. Заказчик обязуется предоставить все необходимые для выполнения работ информационные материалы до начала работ, в случае  не предоставления или предоставления на более позднем сроке, все работы связанные с этим будут проведены отдельно от договора за отдельную оплату.

2.4 Стороны обязуются не увеличивать сроки согласования дизайна и других этапов дольше, чем указано в Приложении №1. При увеличении данного срока, автоматически на время просрочки увеличивается и срок завершения работ по договору указанный в Приложении №1.

2.5. В рамках услуг по договору Исполнитель разрабатывает 1 (один) эскиз дизайна. Допускаются незначительные изменения дизайна, в объеме 3 (трех) корректировок эскиза. В утвержденный эскиз дизайна правки не вносятся. По согласованию с Заказчиком могут быть разработаны дополнительные эскизы и изменения дизайна, которые оплачиваются Заказчиком отдельно от договора.

2.6. Заказчик обязуется произвести оплату Исполнителю 30% суммы, указанной в Приложении №1 до начала оказания услуг, 20 % через месяц после первого платежа,  оставшиеся 50% суммы, указанной в Приложении №1 Заказчик обязуется оплатить в течение 3 (трех) дней после приемки и окончания выполнения услуг.

2.7. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания Акта приема-сдачи выполненных работ, уплатив Исполнителю часть цены, пропорционально части оказанных Услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.8. После завершения услуг по разработке сайта согласно Приложения № 1 Исполнитель предоставляет срок для пробного использования программы Заказчиком в течении 7 рабочих дней, в течении которого, Заказчик имеет право внести корректировки, предложения для устранения недостатков Исполнителем и в течении указанного срока получать консультации Исполнителя относительно надлежащего использования программы.

2.8.1. Заказчик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней после истечения периода, указанного в п.2.8. Договора подписать предоставленный Исполнителем Акт приема-сдачи выполненных работ или предъявить Исполнителю в письменном виде претензии/возражения относительно оказанных услуг. При нарушении Заказчиком срока приемки работ, Исполнитель вправе оформить окончание работ актом выполненных работ, подписанным в одностороннем порядке, с пометкой об отказе Заказчика подписывать акт.

2.9. Акт передается Заказчику курьерской службой или отправляется почтой. Заказчик самостоятельно отслеживает получение акта, если в течение 7 (семи) рабочих дней после завершения работ, акт не поступил на адрес Заказчика, то он незамедлительно сообщает об этом Исполнителю. Если акт Заказчиком не получен и Заказчик не уведомил об этом Исполнителя, а также если Заказчик в течение указанного времени не предъявил Исполнителю никаких претензий, то акт считается принятым Заказчиком и подписывается Исполнителем в одностороннем порядке с соответствующей отметкой.

2.10. Исполнитель имеет право не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору  препятствует исполнению настоящего Договора Исполнителем.

2.11. В случае задержки внесения предоплаты, предоставления информации, согласования этапов работ, оплаты услуг третьих лиц, или иного невыполнения Заказчиком обязательств, оговоренных в договоре и приложениях, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке перенести сроки выполнения работ (оказания услуг) без какого-либо дополнительного уведомления Заказчика. Сроки выполнения работ в этом случае увеличиваются на время исполнения Заказчиком своих обязательств и время, необходимое Исполнителю на возобновление работ, но не более 10 (десяти) рабочих дней.

2.12. Исполнитель обязуется оказать услуги по загрузке сайта на сервер хостинга и продемонстрировать Заказчику работоспособность сайта. Регистрация домена и хостинг сайта считаются отдельными услугами и выполняются  по отдельному договору. Размещение не на хостинге Исполнителя оплачивается отдельно.

2.13. Исполнитель обязуется оказать услуги качественно и в сроки, оговоренные в Приложении №1.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Заказчик оплачивает Исполнителю предоплату в размере 30% суммы в течение трех дней с момента заключения договора. Срок выполнения работ автоматически продлевается  на количество дней задержки оплаты. 20 % суммы оплачивается через месяц после первого платежа,  оставшиеся 50% суммы, указанной в Приложении №1 Заказчик обязуется оплатить в течение 3 (трех) дней после приемки и окончания выполнения услуг.

3.2. Исполнитель может вводить дополнительные услуги, плата за которые взимается   отдельно. Дополнительные услуги предоставляются Заказчику с его согласия и оформляются отдельными документами.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента принятия Сторонами решения о прекращении его действия. Таким же образом вступают в силу и прекращают свое действие Дополнительные соглашения к настоящему Договору, если самими этими документами не предусмотрен иной порядок.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут как по взаимному соглашению Сторон, так и по требованию одной из них. Сторона, имеющая намерение расторгнуть настоящий Договор, уведомляет другую Сторону не менее чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. Исполнитель не несет ответственности за любые недостатки в работе сайта Заказчика, вызванные причинами, которые находятся вне его контроля (качество каналов доступа в Интернет, качество услуг хостинга, непредусмотренные правилами эксплуатации действия персонала Заказчика, неправомерные действия третьих лиц и т. п.)

5.2. За нарушение срока окончания работ по вине Исполнителя, Заказчик вправе удержать с цены настоящего Договора, указанной п. 14 Приложения №1 к настоящему Договору,  неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы Договора.

5.3. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за несоответствие содержания информационных материалов действительности и действующему законодательству РК.

5.4. Заказчик самостоятельно несет ответственность за нарушение принадлежащих третьей стороне прав (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), вызванное размещением рекламно-информационных материалов Заказчика по настоящему Договору.

5.5. Стороны обязуются подписать и вернуть оригиналы документов (Договор, Приложения, Акты сдачи-приемки работ), полученные от другой стороны, почтой в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения. Факт подписи документов подтверждается наличием сканированных файлов подписанных документов, отправленных на e-mail адреса указанные в договоре.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока исполнения настоящего Договора на период действия указанных обстоятельств, если Стороны не примут решения о прекращении его действия.

6.3. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия между Сторонами споры разрешаются в судебном порядке.

7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в постоянно действующем Первом Экономическом Арбитраже.

Стороны пришли к соглашению о единоличном рассмотрении спора, избрание (назначение) состава, рассматривающего спор, поручают Первому Экономическому Арбитражу в соответствии с регламентом (правилами) арбитража. Решение окончательное и обязательно для Сторон настоящего Договора, обжалованию не подлежит.

Арбитражное разбирательство производится на русском языке, без вызова сторон, по представленным в дело материалам. Корреспонденция направляется по адресу и электронному адресу, указанному в настоящем договоре, или же фактическом месте нахождения Сторон или их органов.

При изменении адреса Стороны заблаговременно, письменно уведомляют друг друга и Арбитраж в течении трех календарных дней. В случае если Стороны не уведомили об изменении адреса места нахождения, документы направляются и считаются вручёнными должным образом по адресу и электронному адресу, указанному в настоящем договоре.

Стороны подтверждают, что ознакомлены и согласны с Регламентом Первого Экономического Арбитража лично либо с сайта: www.arbitrsud.kz. Регламент Первого Экономического Арбитража является неотъемлемой частью настоящей арбитражной оговорки.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. В период действия настоящего Договора внесение изменений и дополнений в его условия производится по соглашению Сторон и оформляются Дополнительным соглашением.

8.2. Настоящий Договор составлен на 4 (четырех) страницах в двух экземплярах на русском языке, обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру у каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| _______________ /______________/ | / ______________/ |
| М.П. | М.П. |